ANEXO CONTRACTUAL

ACUERDO DE DESARROLLO DE SOFTWARE POR SPRINTS, CONTROL DE CAMBIOS Y ENTREGABLES

Entre:

EL DESARROLLADOR / PROVEEDOR: [Tu nombre o razón social]
y

EL CLIENTE / CONTRATANTE: [Nombre cliente o empresa]

Se acuerdan los siguientes términos para el desarrollo del proyecto de software descrito en el plan de sprints, documento de requisitos funcionales, alcance técnico y demás anexos previamente aprobados.

1. MODELO DE DESARROLLO

El proyecto será ejecutado bajo metodología incremental por sprints, donde cada sprint representa un bloque funcional de desarrollo previamente definido dentro del cronograma del proyecto.

Cada sprint incluirá:

- Desarrollo técnico

- Pruebas internas

- Presentación al cliente

- Validación funcional

- Entrega parcial

Cada sprint será considerado una unidad independiente dentro del proyecto total.

2. VALOR DE LOS SPRINTS

Cada sprint tendrá un valor fijo de:

$500.000 COP

Este valor incluye únicamente el desarrollo de las funcionalidades previamente definidas dentro del alcance del sprint correspondiente.

3. SPRINT DE CONTROL DE CAMBIOS

Cuando el cliente solicite modificaciones adicionales, ajustes no contemplados inicialmente o cambios posteriores sobre funcionalidades ya definidas, estos entrarán a evaluación técnica.

Escenarios:

3.1 Cambios de bajo impacto

Si el cambio:

- requiere pocas horas

- no altera arquitectura

- no afecta cronograma

- no modifica desarrollos previamente entregados

El desarrollador podrá realizarlo sin costo adicional.

3.2 Cambios de impacto medio

Si el cambio requiere:

- varios días de trabajo

- ajustes funcionales importantes

- modificaciones parciales

Se cobrará un valor proporcional al esfuerzo requerido, tomando como base el valor estándar de un sprint ($500.000 COP).

3.3 Cambios de alto impacto

Si el cambio:

- afecta funcionalidades ya entregadas

- requiere rediseño técnico

- impacta módulos completos

- altera arquitectura del sistema

El cambio será trasladado a un Sprint de Control de Cambios.

Este sprint podrá costar:

- igual

- menor

- mayor

al valor estándar dependiendo del análisis técnico realizado por el desarrollador.

Si el impacto requiere mayor esfuerzo, podrán asignarse múltiples sprints de control de cambios.

4. CAMBIOS SOBRE SPRINTS NO EJECUTADOS

Si el cliente solicita modificaciones sobre funcionalidades correspondientes a sprints futuros que aún no han sido desarrollados:

- Se reevaluará dicho sprint

- Se analizará impacto técnico

- Se ajustará cronograma si aplica

El desarrollador definirá si:

- se incorpora sin costo

- requiere reestructuración

- debe trasladarse a control de cambios

5. SPRINT DE DEUDA TÉCNICA

El sprint de deuda técnica no tendrá costo adicional para el cliente.

Este sprint contempla:

- ajustes menores

- estabilización

- correcciones pendientes documentadas

- optimización técnica

Siempre y cuando correspondan a funcionalidades previamente aprobadas y no a nuevas solicitudes.

6. SPRINT DE DESPLIEGUE FINAL

El sprint correspondiente al despliegue final del sistema tendrá un valor de:

$800.000 COP

Incluye:

- publicación final

- configuración productiva

- validaciones finales

- puesta en marcha

No incluye servicios de terceros.

7. DEPENDENCIAS DE TERCEROS

Cuando una funcionalidad dependa de terceros externos como:

- pasarelas de pago

- APIs externas

- proveedores tecnológicos

- aprobaciones regulatorias

- accesos entregados por terceros

Y dichas dependencias impidan finalizar un sprint:

- el sprint se considerará ejecutado

- el cliente deberá realizar el pago correspondiente

- la funcionalidad pendiente quedará documentada como deuda técnica

Mientras tanto, el desarrollo continuará con los siguientes sprints.

8. VALIDACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL SPRINT

Cada pago realizado por el cliente sobre un sprint representa:

- aceptación del entregable

- conformidad funcional

- validación de cumplimiento

Con dicho pago se entenderá que el sprint fue recibido satisfactoriamente.

Posteriormente no podrán solicitarse cambios sin pasar por el proceso de evaluación descrito anteriormente.

9. PRUEBAS DEL CLIENTE

El cliente será responsable de realizar pruebas funcionales durante cada entrega.

El desarrollador brindará acompañamiento para:

- uso del sistema

- pruebas funcionales

- carga de datos

- transferencia de información

La falta de pruebas por parte del cliente no podrá utilizarse posteriormente para exigir cambios gratuitos sobre entregables ya aprobados.

10. SEMANAS DE COOL-DOWN

Dentro del cronograma podrán existir semanas destinadas a:

- revisión

- validación

- ajustes menores

- estabilización

Si durante estas semanas no existen solicitudes pendientes, el desarrollador podrá avanzar con los siguientes sprints programados.

11. MODIFICACIÓN DE FECHAS

El cronograma podrá sufrir ajustes razonables sin penalización cuando existan:

- imprevistos técnicos

- retrasos por terceros

- cambios solicitados

- eventos no previstos durante el desarrollo

- pruebas técnicas o del cliente

Esto no constituirá incumplimiento contractual.

12. ENTREGA DE CÓDIGO FUENTE

El desarrollador conservará la propiedad y custodia del código fuente durante la ejecución del proyecto.

El código fuente únicamente será entregado al cliente cuando:

- el proyecto haya sido finalizado

- todas las obligaciones económicas hayan sido pagadas en su totalidad

13. DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL CONTRATO

Este acuerdo estará respaldado por:

- Plan de sprints

- Documento de requisitos

- Documento de alcance

- Cronograma

- Documentos funcionales adicionales

Todos estos documentos harán parte integral del contrato.

14. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

El desarrollador no será responsable por:

- cambios constantes de alcance

- retrasos generados por terceros

- errores derivados de mal uso del sistema por parte del cliente

- retrasos por falta de información suministrada por el cliente

- costos de plataformas externas

15. APROBACIÓN

Con la firma del presente documento ambas partes aceptan las condiciones comerciales, técnicas y operativas aquí descritas.

16. SUSPENSIÓN, PAUSA O ABANDONO DEL PROYECTO

Si el cliente:

- suspende voluntariamente el proyecto,

- deja de responder solicitudes necesarias para continuar,

- no entrega información requerida,

- no aprueba entregables,

- o interrumpe el desarrollo por un período superior a 15 días calendario

sin causa atribuible al desarrollador, se entenderá que el proyecto entra en estado de pausa por responsabilidad del cliente.

En dicho caso:

- el cronograma quedará automáticamente congelado

- el desarrollador podrá reasignar recursos a otros proyectos

- las fechas inicialmente pactadas perderán vigencia

Cuando el cliente solicite reactivar el proyecto:

- se realizará una reevaluación técnica

- se recalcularán tiempos

- podrán generarse costos de reactivación si existen impactos operativos o técnicos

Si la suspensión supera los 60 días calendario, el desarrollador podrá dar por terminado el contrato de manera unilateral, conservando los pagos ya realizados por concepto de trabajo ejecutado.

17. PROPIEDAD INTELECTUAL Y TITULARIDAD DEL SOFTWARE

Hasta que el cliente realice el pago total del proyecto:

- el código fuente

- componentes desarrollados

- arquitectura

- scripts

- bases de datos

- documentación técnica

seguirán siendo propiedad exclusiva del desarrollador.

Durante este período el cliente únicamente tendrá acceso a entornos de prueba o demostración según corresponda.

Cesión posterior

Una vez el cliente realice el pago total del proyecto:

- se entregará el código fuente y bases de datos

- se otorgarán derechos de uso sobre el software desarrollado

La cesión aplicará únicamente sobre los componentes desarrollados específicamente para el cliente.

Exclusiones

No se transfieren al cliente derechos sobre:

- frameworks propios reutilizables

- librerías internas

- módulos genéricos reutilizables

- herramientas internas del desarrollador

- metodologías propietarias

- componentes desarrollados previamente por el proveedor

Estos seguirán siendo propiedad exclusiva del desarrollador.

18. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podrá terminar anticipadamente el contrato.

Si la terminación ocurre por decisión del cliente:

- deberá pagar todos los sprints ejecutados

- deberá pagar desarrollos en curso con avance demostrable

- no podrá exigir entrega de componentes no pagados

Si la terminación ocurre por incumplimiento del desarrollador:

- únicamente deberá entregarse al cliente aquello que ya haya sido pagado y efectivamente desarrollado.

19. CAMBIOS VERBALES O INFORMALES

Ninguna solicitud realizada por:

- llamadas

- WhatsApp

- reuniones verbales

- mensajes informales

modificará automáticamente el alcance del proyecto.

Todo cambio deberá quedar documentado y aprobado formalmente antes de ejecutarse.

20. RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE SOBRE CONTENIDO LEGAL DEL NEGOCIO

El desarrollador no será responsable por:

- legalidad del modelo de negocio

- permisos regulatorios

- licencias comerciales

- cumplimiento tributario

- autorizaciones gubernamentales

- términos legales propios del negocio del cliente